
**Docente: DEISY ACOSTA HAM.**

MATERIA.

**Proyecto II.**

ACTIVIDAD.

UNIDAD III.

**Actividad 3. Tercera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog**

**Objetivo**

Definirás roles y el calendario de reuniones.

**Introducción**

Uno de los aspectos que dan relevancia a SCRUM son los roles, y cómo cada uno aporta al proceso, por lo que es importante que en cada una de las fases se defina el rol e intercambiar con la finalidad de que se tenga idea de cómo asumir un rol diferente en SCRUM.

1. En esta actividad definirás los roles para el proyecto, por lo que trabajarás con tu equipo.

Los tres Roles son:

a) Product Owner (PO)

b) ScrumMaster(SM)

c) Desarrollador

2. Cada uno será el desarrollador de su propio sistema, por lo que el rol de PO lo deberá de asumir uno de tus compañeros y otro será SM.

3. Al inicio de la semana, comparte con tu equipo los back log y el calendario de los Sprints propuesto en la unidad anterior, el desarrollo de los sprint deberán compartirlo son sus compañeros de equipo en Github.

4. Realiza un calendario de reuniones en el que propongan por lo menos tres días a la semana de reunión (al inicio, a la mitad y al final de la semana).

5. Especifica qué rol estarán tomando en cada reunión.

6. Crea un nuevo tema en este foro y comparte:

a) El calendario de reuniones

b) Los resultados de las reuniones

c) Los cambios que se hicieron a los Back log.

**Nombre del equipo.**

**VirtualProyect2.**

**Integrantes del equipo.**

Antonio De Jesus Velazque Cardenas.

Maria Alejandra Palacios Robles.

Ivan Dali Garcia Torres.

**Definiendo roles.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **ROLES** | **PROYECTO** |
| Antonio De Jesus Velazque Cardenas. | SCRUM MASTER | SIGEM (SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ) |
| Maria Alejandra Palacios Robles. | PRODUCT OWNER | SIGEM (SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ) |
| Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | SIGEM (SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ) |
|  |  |  |

**DAILY SCRUM MEETING** (CALENDARIO DE REUNIONES).

**CALENDARIO DE REUNIONES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAILY SCRUM MEETING** | | | | | |
| **SEMANAS  ACTIVAS** | **DESCRIPCIÓN** | **LUNES** | **MIÉRCOLES** | **VIERNES** | **LUNES  INFORME DE AVANCE** |
| **SEM 1** | Actividad preliminar. Retomando mi primer sprint | **26/04/2021** | **28/04/2021** | **30/04/2021** | **03/05/2021** |
| **SEM 2** | Actividad 1. Primera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints | **03/05/2021** | **05/05/2021** | **07/05/2021** | **10/05/2021** |
| **SEM 3** | Actividad 2. Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog | **10/05/2021** | **12/05/2021** | **14/05/2021** | **17/05/2021** |
| **SEM 4** | Actividad 3. Tercera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog | **17/05/2021** | **19/05/2021** | **21/05/2021** | **24/05/2021** |
| **CIERRE** | Actividad integradora. Producto final U3 | **24/05/2021** | **26/05/2021** | **28/05/2021** | **07/06/2021** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Comentarios adicionales:** | |  |  |  |  |
| *Al inicio de la semana, comparte con tu equipo los back log y el calendario de los Sprints propuesto en la unidad anterior, el desarrollo de los sprint deberán compartirlo son sus compañeros de equipo en Github.* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**FORMATO DE JUNTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **30/04/2021** | | **# REUNIÓN** | | |
| **DURACIÓN:** | |  | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 1 | | |
|  | |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | |
| 1.- | | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | NO | |  |
| 2.- | | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | |  | | **SI** | | NO | |  |
| 3.- | | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  |
| 4.- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | | revise los Sprints, además empecé generando una sesión en GITHUB para poder alojar como repositorio los que se va generando de los Sprints, hicimos mejoras a los Sprints y agregamos graficas de monitoreo para poder ver los avances que se tiene hasta este momento de los Sprints | | | | | | Empezare a generar el código para poder ver los avances de los Sprints, vamos un poco atrasados pero creo que podemos manejar los avances con los ajustes de los Sprints, para poder ver mejoras significativas en cada uno de los Sprints. | | | | | | E tiempo para poder generar los avances en la programación de los Sprints, pero con la modificación de los Sprints podemos lograr el objetivo. | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | | Se desarrolló el PRODUCT BACKLOG Y EL SPRINT BACKLOG. | | | | | | Se generan mejoras en los Sprints que se estarán llevando a cabo para poder genera una dinámica más fluida en la generación e los avances, mismo que estaré modifica cando y llevando a cabo en los formatos de SCRUM para poder tener un mejor seguimiento de los avances que se tiene. Además se propone genera una Kanban en TRELLO para poder ver el seguimiento de los Sprints en curso. mismo que se estará presentado en la siguiente sesión de resultados | | | | | | EL tiempo para poder generar los correctos formatos de seguimiento | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **03/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | |
| **DURACIÓN:** | |  | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 2 | | |
|  | |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | |
| 1.- | | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  |
| 2.- | | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | |  | | **SI** | | NO | |  |
| 3.- | | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  |
| 4.- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | | Genere los módulos solicitados y apoye en la creación y adelanto de los demás módulos | | | | | | Apoyar al equipo en el avance general del proyecto | | | | | | el tiempo y la generación de recursos de diseño | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | | No sé general modificaciones de los Sprints | | | | | | darle seguimiento a los Sprints para su avance | | | | | | EL tiempo y el avance de cada sprint | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **05/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | |
| **DURACIÓN:** | |  | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 3 | | |
|  | |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | |
| 1.- | | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  |
| 2.- | | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | |  | | **SI** | | NO | |  |
| 3.- | | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  |
| 4.- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | | Se genera los módulos de menús y visualizaciones para poder presentarlos como avances generales | | | | | | Continuar con el avance que llevamos conforme a lo solicitado en el proyecto. | | | | | | El tiempo y los diseños generales | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | | Se genera apoyo a los compañeros del equipo de desarrollo para poder avanzar más rápido y alcanzar los objetivos | | | | | | apoyar con diseños y generación de layout y maquetación de proyectos | | | | | | El tiempo y avance general | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **07/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | |
| **DURACIÓN:** | |  | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 4 | | |
|  | |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | |
| 1.- | | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  |
| 2.- | | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | |  | | **SI** | | NO | |  |
| 3.- | | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  |
| 4.- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | | No se realiza por causas de fuerza mayor | | | | | | No se realiza por causas de fuerza mayor | | | | | | No se realiza por causas de fuerza mayor | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | | No se realiza por causas de fuerza mayor | | | | | | No se realiza por causas de fuerza mayor | | | | | | No se realiza por causas de fuerza mayor | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **10/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | |
| **DURACIÓN:** | |  | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 5 | | |
|  | |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | |
| 1.- | | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  |
| 2.- | | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | |  | | **SI** | | NO | |  |
| 3.- | | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  |
| 4.- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | | Se realiza los elementos gráficos para poder visualizar los usuarios con datos y fotografías | | | | | | apoyar en cuestiones de diseño y programación de la auto de sistema de gestión | | | | | | tiempo y programación general | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | | Se apoya a compañeros de programación para generar diseño general | | | | | | Se buscar a apoyar a equipo de desarrollo en general layout y maquetación de proyecto general | | | | | | Tiempo | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **12/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | |
| **DURACIÓN:** | |  | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 6 | | |
|  | |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | |
| 1.- | | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  |
| 2.- | | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | |  | | **SI** | | NO | |  |
| 3.- | | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  |
| 4.- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | | Se genera final de varios de las historias de usuario atrasadas por tal motivo se genera un gran avance en este punto | | | | | | continuar con las historias de usuario más cargadas de trabajo y generar avance general del proyecto | | | | | | tiempo y programación de requerimiento | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | | Se busca apoyar a los compañeros de programación para poder generar el avance deseado | | | | | | apoyar más con programación al equipo | | | | | | tiempo de programación y maquetación | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **14/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | |
| **DURACIÓN:** | |  | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 7 | | |
|  | |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | |
| 1.- | | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  |
| 2.- | | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | |  | | **SI** | | NO | |  |
| 3.- | | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  |
| 4.- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | | al cierre de este sprint vamos avanzados en lo que se espera en tiempo | | | | | | Buscar apoyar más a los compañeros en los Sprints para generar código y avanzar en el proyecto | | | | | | tiempo | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | | Se busca apoyar al equipo de programación | | | | | | Genera graficas de avance en general para poder ver los estatus de cada iteración en general. | | | | | | tiempo y generación de código | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **17/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | |
| **DURACIÓN:** | |  | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 8 | | |
|  | |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | |
| 1.- | | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  |
| 2.- | | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | |  | | **SI** | | NO | |  |
| 3.- | | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  |
| 4.- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | | Desde la última reunión he girado los módulos y las páginas de forma responsive así como el menú de hamburguesa y que se pueda ocultar para poder hacer cumplir con el proyecto en tiempo y forma | | | | | | Generare los módulos de clientes, inventarios, página principal con activaciones para los links y botones que se tiene ahí | | | | | | EL TIEMPO PARA PODER DESARROLLAR TODO LO SOLICITADO | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | | Genere las actualización de las historias y las gráficas solicitadas así como su descripción de las mismas genere algunos gráficos y esquemas para poder desarrollar los la pagina | | | | | | Generare los diseños de las páginas principales. Y los bocetos generales. | | | | | | Tiempo y recursos para poder aprender a desarrollar lo nuevos módulos. | | | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **19/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | | |
| **DURACIÓN:** | | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 9 | | | |
|  |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  | |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | | | | **SI** | | NO | |  | |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  | |
| 4.- |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | desde la última reunión genere los módulos de los clientes así como los pedidos y activaciones de las pagina s principales como lis links | | | | | | Generar y terminar los módulos de los usuarios y el de pedidos así con los módulos que restan | | | | | | el tiempo como siempre | | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | genera los gráficos y bocetos así como el lanado de la base de datos para poder ir avanzando | | | | | | Generar los bocetos del resto de las páginas así como los datos generales que se requieren. | | | | | | EL tiempo | | | | | | | |
|
|  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **21/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | | |
| **DURACIÓN:** | | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 10 | | | |
|  |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  | |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | | | | **SI** | | NO | |  | |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  | |
| 4.- |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | se está trabajando en el alta de usuarios nuevos para poder generar altas, bajas, y cambios de usuarios | | | | | | generare los módulos a tiempo para no atrasar la línea de producción de iteraciones | | | | | | el tiempo de cómo siempre | | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | se genera la base de datos de los usuarios así como la maqueta de los bocetos de los mismos, es decir imágenes, nombres, perfiles, etc. | | | | | | generare los datos de los clientes para poder avanzar en la base de datos de la siguiente iteración | | | | | | El tiempo y recursos de programación | | | | | | | |
|
|  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **24/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | | |
| **DURACIÓN:** | | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 11 | | | |
|  |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  | |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | | | | **SI** | | NO | |  | |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  | |
| 4.- |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | por causas de fuerza mayor no pudimos generar la junta | | | | | | por causas de fuerza mayor no pudimos generar la junta | | | | | | Por causas de fuerza mayor no pudimos generar la junta ya que el día de hoy falleció una tía hermana de mi Padre tuve que apoyar llevándolo al rancho de donde es mi tía, rumbo a la Ciénega en Ataquiza Jalisco, por tal, motivo no pudimos llevar a cabo la junta. | | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|
|  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|
| **FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Scrum DAILY meeting.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LUGAR DE REUNIÓN:** | | | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 | | | | | | | | | | | | **fecha** | | **26/05/2021** | | **# REUNIÓN** | | | |
| **DURACIÓN:** | | | Por motivos de pandemia se programan por medios electrónicos en este caso se genera una dirección de ZOOM | | | | | | | | | | | | **HORA** | | **08:30 p. m.** | | 12 | | | |
|  |  | | # SEMANA | | **1** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | # SPRINT | | **1** | |
| **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | | | | | | | | | | | **ROLES** | | | | ASISTIÓ A LA REUNIÓN | | | | | |
| 1.- | Antonio De Jesús Velázquez Cárdenas. | | | | | |  | |  | |  | | SCRUM MASTER | |  | | **SI** | | **NO** | |  | |
| 2.- | María Alejandra Palacios Robles. | | | | | |  | |  | |  | | PRODUCT OWNER | | | | **SI** | | NO | |  | |
| 3.- | Iván Dalí García Torres. | | | |  | |  | |  | |  | | DEVELOPMENT TEAM | | | | **SI** | | NO | |  | |
| 4.- |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| DATOS DE LA REUNIÓN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE (S):** | | | ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | | | | | | ¿Qué voy a hacer s partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos? | | | | | | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro objetivo | | | | | | | |
|
|
| **Dalí** | | | No pude hacer mucho desde la última reunión | | | | | | Tendré que hacer más de mi parte para poder estar al tiempo con las iteraciones y no atrasar los módulos de producción, ya que por motivos de causa mayor no pude hacer mucho desde la última junta pero espero poderme poner al tanto. | | | | | | el tiempo | | | | | | | |
|
| **Alejandra** | | | Se genera la base de datos de los clientes, usuarios, los pedidos. | | | | | |  | | | | | | la línea de producción y el tiempo | | | | | | | |
|
|  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|

**Product backlog:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ENTREGABLE | Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | # | SAM | Interacción  (Sprint) | Comentarios |
| 1- | PAGINA-INICIO / | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS | Como usuario Puedo ingresar la información de los pedios  Para poder llevar un control de ellos | DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **10** | SPRINT- SAM-# | **1** | SPRINT- SAM-#1 | \*Usar diseño a escala real. \*\*A un 50% de semejanza con el entregable final. |
| 2- | PAGINA-INICIO / | 2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS | Como administrador requiero poder ver los USUARIOS dados de alta | USUARIOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **16** | SPRINT- SAM-# | **1** | SPRINT- SAM-#1 | \*Diseño de tipografía general. |
| 3- | PAGINA-INICIO / | 3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS NUEVOS | Como administrador requiero poder dar de lata usuarios nuevos | USUARIOS NUEVOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **6** | SPRINT- SEM-# | **3** | SPRINT- SEM-#3 | \*Definir como se empleará la publicidad grafica |
| 4- | PAGINA-INICIO / | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS BAJA | Como administrador requiero poder dar de baja usuarios | USUARIOS\_BAJA | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **6** | SPRINT- SEM-# | **3** | SPRINT- SEM-#3 | \*Diseñar menú de navegación por modelo de tamaño de reponsive web desing. |
| 5- | PAGINA-INICIO / | 5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO DATOS | Como administrador requiero poder ver fotografía y datos generales de cada usuario. | USUARIO\_DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **10** | SPRINT- SEM-# | **1** | SPRINT- SEM-#1 | \*Diseño de los campos que se atendrán y de qué tipo para poder hacer más rápido los cuestionarios. \*\*Diseñar que los campos sea de llenado automático e inteligente. |
| 6- | PAGINA-OPCIONES / | 6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES | Como usuarios del sistema requiero poder tener opciones de exportar documentos a pdf, excel, etc. | OPCIONES | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **68** | SPRINT- SEM-# | **3** | SPRINT- SEM-#3 | \*Definir cómo es que se llevaran a cabo los registros de los campos en el servidor. |
| 7- | PAGINA-OPCIONES / | 7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES MENÚ | Como usuarios del sistema requiero poder tener un menú que no entorpezca la visibilidad de la pantalla. | OPCIONES MENÚ | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **26** | SPRINT- SEM-# | **2** | SPRINT- SEM-#2 | \*Generar el Layout de página \*\*Generar layout en formato responsive |
| 8- | PAGINA-DATOS | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS\_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver de forma rápida el total de los pedidos pendientes | PEDIDOS DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **68** | SPRINT- SEM-# | **2** | SPRINT- SEM-#2 | \*Generar el Layout de página \*\*Generar layout en formato responsive |
| 9- | PAGINA-DATOS | 9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES\_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver el total de clientes con pedido activo | CLIENTES DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **42** | SPRINT- SEM-# | **2** | SPRINT- SEM-#2 | \*Usar diseño a escala real. \*\*A un 50% de semejanza con el entregable final. |
| 10- | PAGINA\_SKU | 10-/SIGEM--10PAGINA\_SKUSKUS\_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver el total de SKU'S solicitados en el total de los pedidos. | SKUS\_DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **26** | SPRINT- SEM-# | **2** | SPRINT- SEM-#2 | \*Definir cómo es que los usuarios podrán navegar en la página para poder establecer métodos de usabilidad. |
| 11- | PAGINA CASH | 11-/SIGEM--11PAGINA\_CASHCASH\_DATOS | Como administrador del sistema requiero poder ver el total de dinero amortizado en pedidos para evaluar inversión y forecast | CASH\_DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **26** | SPRINT- SEM-# | **2** | SPRINT- SEM-#2 | \*Definir los lugares y formatos de los link's externos para poder ser identificados por el usuarios, por ejemplo que se abran en una nueva pestaña o página para evitar que se abandone la que están usando actualmente. |
| 12- | PAG\_INVENTARIO | 12-/SIGEM--12PAG\_INVENTARIOINVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder ver el inventario y existencia del Stock de sku's | INVENTARIO | **TAREAS A FUTURO** | **26** | SPRINT- SEM-# | **4** | SPRINT- SEM-#4 | \*Generar el Layout de página \*\*Generar layout en formato responsive |
| 13- | PAG\_CLIENTES | 13-/SIGEM--13PAG\_CLIENTESCLIENTES | Como administrador del sistema requiero poder ver el total de los clientes que tengo edades de alta para poder evaluar el estatus del mismo, así como su cartera vencida | CLIENTES | **TAREAS A FUTURO** | **26** | SPRINT- SEM-# | **4** | SPRINT- SEM-#4 | \*definir cómo será el formato de calificación de los usuario si la pagina |
| 14- | PAG\_PEDIDOS | 14-/SIGEM--14PAG\_PEDIDOSPEDIDOS | Como administrador del sistema requiero poder ver la historia de pedidos de los clientes para poder evaluar las compras generales de cada cliente. | PEDIDOS | **TAREAS A FUTURO** | **178** | SPRINT- SEM-# | **4** | SPRINT- SEM-#4 | \*Validación de los comentarios antes de su publicación. |
| 15- | PAG\_USUARIOS | 15-/SIGEM--15PAG\_USUARIOSUSUARIOS | Como usuario del sistema requiero poder dar de alta y baja a usuarios en el sistema, para poder generar control de accesos al mismo | USUARIOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **16** | SPRINT- SEM-# | **3** | SPRINT- SEM-#3 | \*definir caracteres en total a publicar |
| 16- | AJUSTES | 16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR\_PEDIDO | Como usuario del sistema requiero poder modificar un pedido de un cliente | MODIFICAR PEDIDO | **TAREAS A FUTURO** | **178** | SPRINT- SEM-# | **4** | SPRINT- SEM-#4 | \*Definir tiempo de publicación de comentarios o alerta de negativa a publicación y motivo general |
| 17- | AJUSTES\_2 | 17-/SIGEM--17AJUSTES\_2MODIFICAR\_CLIENTES | Como usuario del sistema requiero poder dar de alta clientes o modificar datos. | MODIFICAR CLIENTES | **TAREAS A FUTURO** | **42** | SPRINT- SEM-# | **4** | SPRINT- SEM-#4 | \*Diseño de página de examen |
| 18- | AJUSTES\_3 | 18-/SIGEM--18AJUSTES\_3MODIFICAR\_INVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder hacer sugerencias de ajuste a mi inventario. | MODIFICAR INVENTARIO | **TAREAS A FUTURO** | **110** | SPRINT- SEM-# | **4** | SPRINT- SEM-#4 | \*Diseño de formularios de examen. |
| 19- | RESOLUCIÓN | 19-/SIGEM--19RESOLUCIONRESPONSIVE | Como usuario del sistema requiero poder ver el sistema en mi dispositivo portátil. | RESPONSIVE | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **68** | SPRINT- SEM-# | **3** | SPRINT- SEM-#3 | \*Diseño de envió de respuesta a los campos. |
| 20- | MENÚ | 20-/SIGEM--20MENUMENU | Como usuario de sistema requiero poder tener un menú desplegable para poder ver con detalle los datos. | MENÚ | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **68** | SPRINT- SEM-# | **2** | SPRINT- SEM-#2 | \*Diseño de documento que se generar como respuesta |
| 21- | DETALLE | 21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS\_DETALLE | Como usuario del sistema requiero poder ver a detalle cada pedido para poder ver si se puede facturar | PEDIDOS DETALLE | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **42** | SPRINT- SEM-# | **3** | SPRINT- SEM-#3 | \*Diseño de alertas y de qué tipo, ejemplo PopApp's, |
| 22- | LOGO | 22-/SIGEM--22LOGOLOGO | Como usuario del sistema requiero poder ver el logo de la empresa en que estoy trabajando. | LOGO | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **68** | SPRINT- SEM-# | **1** | SPRINT- SEM-#1 | \*Generación de documento de finalización. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMATO DE SPRINT BACKLOGSRINT BACKLOG** | | equipo de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID DE LA HISTORIA | Elemento de trabajo pendiente **TAREAS** | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original Hrs. | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | TOTAL | Núm. y estatus de //   SPRINT | TOTA DE HRS POR HISTORIA |
| **1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS** | **Como usuario Puedo ingresar la información de los pedios  Para poder llevar un control de ellos** | | | | | | | | | | **1** | **16** |
| **1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS--TAREA(1)** | **Tarea: Diseño de Layout.** | Diseño general y modelo de página de inicio. Espacios y lugares de información. | Diseñador web y forntend. | En proceso | 2 | 2 |  |  |  | 2 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS--TAREA(2)** | **Tarea: Definir lenguajes de programación.** | Definir lenguajes de programación básica como HTML, CSS, JAVASCRIPT, y framework. | Programador forntend. | En proceso | 2 | 2 |  |  |  | 2 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS--TAREA(3)** | **Tarea: Esquema general de página.** | Se presenta modelo general de página de inicio conforme al 50% de semejanza a la realidad | Diseñador gráfico y forntend. | En proceso | 8 | 8 |  |  |  | 8 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS--TAREA(4)** | **Tarea: Definir Modelo Responsive web Desing.** | Definir modelo de estructura general de página LAYOUT | Diseñador web y forntend. | Por asignar | 4 | 4 |  |  |  | 4 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS** | **Como administrador requiero poder ver los USUARIOS dados de alta** | | | | | | | | | | **1** | **4** |
| **2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS--TAREA(1)** | Generar un panel de usuarios activos | Se coordinan equipo de desarrollo y diseño para generar modelo de panel de usuarios. | Diseñador gráfico, programador forntend | En proceso | 2 | 2 |  |  |  | 2 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS--TAREA(2)** | Generar visibilidad de los usuarios activos con su nombre | Se coordinan en el equipo para poder generar la visibilidad de los usuarios activos con su nombre y fotografía | Diseñador gráfico, programador forntend. | En proceso | 2 | 2 |  |  |  | 2 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS NUEVOS** | **Como administrador requiero poder dar de lata usuarios nuevos** | | | | | | | | | | **3** | **8** |
| **3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS NUEVOS--TAREA(1)** | Alta de usuarios nuevos | Generar un apartado donde se pueden dar de alta usuarios nuevos | Diseñador gráfico y programador forntend. | En proceso | 2 |  |  | 2 |  | 2 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS NUEVOS--TAREA(2)** | visibilidad de usuarios nuevos | Apartado donde pueda ver los usuarios nuevos que genere | Diseñador gráfico y MKT team | En proceso | 4 |  |  | 4 |  | 4 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS NUEVOS--TAREA(3)** | Datos de usuarios nuevos | Agregar a los usuarios nuevos a la pantalla general del portal cuando estén conectados | Diseñador gráfico, programador forntend. | En proceso | 2 |  |  | 2 |  | 2 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS BAJA** | **Como administrador requiero poder dar de baja usuarios** | | | | | | | | | | **3** | **13** |
| **4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS BAJA--TAREA(1)** | BAJA DE USUARIOS | Como administrador se requiere poder dar de baja usuarios del sistema | Diseñador gráfico y programador forntend. | En proceso | 2 |  |  | 2 |  | 2 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS BAJA--TAREA(2)** | MODIFICACIÓN DE DATOS | Como administrador requiere poder modificar datos de usuarios | Diseñador gráfico y programador forntend. | En proceso | 3 |  |  | 3 |  | 3 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS BAJA--TAREA(3)** | ACTUALIZACIÓN DE ESTATUS | Como administrador requiere poder ver el estatus de los usuarios | MKT, diseñador gráfico, forntend, diseñador UX, UI | En proceso | 3 |  |  | 3 |  | 3 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS BAJA--TAREA(4)** | ELIMINAR DE USUARIOS ACTIVOS O SACAR DE SESIÓN | Como administrador se requiere poder sacar de sesión a usuarios | Diseñador gráfico, forntend, diseñador UX. | En proceso | 3 |  |  | 2 |  | 2 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS BAJA--TAREA(5)** | DEFINIR RECURSOS DE USUARIOS | Como administrador se requiere poder dar o asignar recursos a usuarios nuevos | Diseñador gráfico, forntend, diseñador UX. | En proceso | 3 |  |  | 3 |  | 3 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO DATOS** | **Como administrador requiero poder ver fotografía y datos generales de cada usuario.** | | | | | | | | | | **1** | **10** |
| **5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO DATOS--TAREA(1)** | Generar apartado donde se pueda ver la fotografía del usuario | Se define lugar para ver la fotografía de usuario | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 4 | 4 |  |  |  | 4 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO DATOS--TAREA(2)** | Actualizar la fotografía de usuario | Se define apartado para actualizar la fotografía de usuario | diseñador UX, UI | En proceso | 6 | 6 |  |  |  | 6 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES** | **Como usuarios del sistema requiero poder tener opciones de exportar documentos a pdf, excel, etc.** | | | | | | | | | | **3** | **20** |
| **6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES--TAREA(1)** | Diseño de menú de opciones | Generar un menú para opciones | programador backend, | En proceso | 2 |  |  | 2 |  | 2 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES--TAREA(2)** | Iconos de activación de solicitud | Generar acciones de opciones según corresponda | programador backend, | En proceso | 4 |  |  | 6 |  | 6 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES--TAREA(3)** | Generar archivo solicitado | generar la solicitud pedida | programador backend, | En proceso | 12 |  |  | 12 |  | 12 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES MENÚ** | **Como usuarios del sistema requiero poder tener un menú que no entorpezca la visibilidad de la pantalla.** | | | | | | | | | | **2** | **16** |
| **7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES MENÚ--TAREA(1)** | Definir formato de menú | Como será el menú, de hamburguesa que formato tendrá | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 6 |  | 6 |  |  | 6 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES MENÚ--TAREA(2)** | Generar menú responsive | Generar un menú responsive en la pagina | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 4 |  | 4 |  |  | 4 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES MENÚ--TAREA(3)** | Generar menú con activación | Generar que el menú responda a activaciones en botones | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 4 |  | 6 |  |  | 6 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS\_DATOS** | **Como usuario del sistema requiero poder ver de forma rápida el total de los pedidos pendientes** | | | | | | | | | | **2** | **44** |
| **8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS\_DATOS--TAREA(1)** | presentar en pantalla datos del pedido | Generar un apartado donde se vea los pedidos de luz usuarios | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 8 |  | 8 |  |  | 8 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS\_DATOS--TAREA(2)** | presentar el pantalla estatus del pedido | Generar en pantalla un apartado donde se visualice el estatus del pedido | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 12 |  | 12 |  |  | 12 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS\_DATOS--TAREA(3)** | presentar en pantalla nombre del cliente que solicito el pedido | Generar el página principal un aparatado donde se vea el nombre del cliente | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 8 |  | 12 |  |  | 12 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS\_DATOS--TAREA(4)** | presentar en pantalla un link para ir al pedido | Generar en pantalla un link para ir a detalles del pedido | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 12 |  | 12 |  |  | 12 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES\_DATOS** | **Como usuario del sistema requiero poder ver el total de clientes con pedido activo** | | | | | | | | | | **2** | **16** |
| **9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES\_DATOS--TAREA(1)** | Generar menú de total de clientes | Generar un aparatado en pantalla o página principal donde se pueda ver los clientes activos con pedido | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 4 |  | 6 |  |  | 6 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES\_DATOS--TAREA(2)** | Generar un apartado donde se pueda ver los clientes con pedido solamente | Solamente cliente con pedido activo, no eliminado ni backorder | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 8 |  | 10 |  |  | 10 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **10-/SIGEM--10PAGINA\_SKUSKUS\_DATOS** | **Como usuario del sistema requiero poder ver el total de SKU'S solicitados en el total de los pedidos.** | | | | | | | | | | **2** | **10** |
| **10-/SIGEM--10PAGINA\_SKUSKUS\_DATOS--TAREA(1)** | Generar menú de total de sku's | Generar un aparatado en pantalla o página principal donde se pueda ver los sku’s activos con pedido | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 4 |  | 4 |  |  | 4 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **10-/SIGEM--10PAGINA\_SKUSKUS\_DATOS--TAREA(2)** | Generar un apartado donde se pueda ver los sku's con pedido solamente | Solamente sku's con pedido activo, no eliminado ni backorder | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 6 |  | 6 |  |  | 6 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **11-/SIGEM--11PAGINA\_CASHCASH\_DATOS** | **Como administrador del sistema requiero poder ver el total de dinero amortizado en pedidos para evaluar inversión y forecast** | | | | | | | | | | **2** | **12** |
| **11-/SIGEM--11PAGINA\_CASHCASH\_DATOS--TAREA(1)** | Ver un apartado del total de $ | Generar un aparatado en pantalla o página principal donde se pueda ver los dineros activos con pedido | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 4 |  | 4 |  |  | 4 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **11-/SIGEM--11PAGINA\_CASHCASH\_DATOS--TAREA(2)** | ver el total de todos los pedidos | Generar un aparatado en pantalla o página principal donde se pueda ver los dineros activos con pedido | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 4 |  | 4 |  |  | 4 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **11-/SIGEM--11PAGINA\_CASHCASH\_DATOS--TAREA(3)** | link de desglose de pedidos | Generar un link en pantalla o página principal donde se pueda ver los dinerosa detalle activos con pedido | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 4 |  | 4 |  |  | 4 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **12-/SIGEM--12PAG\_INVENTARIOINVENTARIO** | **Como usuario del sistema requiero poder ver el inventario y existencia del Stock de sku's** | | | | | | | | | | **4** | **28** |
| **12-/SIGEM--12PAG\_INVENTARIOINVENTARIO--TAREA(1)** | Apartado de existencia | Generar en menú apartado de de existencia de sku | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 8 |  |  |  | 12 | 12 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **12-/SIGEM--12PAG\_INVENTARIOINVENTARIO--TAREA(2)** | Generar apartado den menú donde se pueda visualizar el stock | ver en menú el apartado donde pueda ir a detalle | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 6 |  |  |  | 10 | 10 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **12-/SIGEM--12PAG\_INVENTARIOINVENTARIO--TAREA(3)** | ver detalle de sku's | ver detalles de sku's según corresponda ver link de detalles | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 4 |  |  |  | 6 | 6 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **13-/SIGEM--13PAG\_CLIENTESCLIENTES** | **Como administrador del sistema requiero poder ver el total de los clientes que tengo edades de alta para poder evaluar el estatus del mismo, así como su cartera vencida** | | | | | | | | | | **4** | **44** |
| **13-/SIGEM--13PAG\_CLIENTESCLIENTES--TAREA(1)** | Generar apartado de clientes activos | Generar aparato donde se pueda ver los clientes activos. | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 8 |  |  |  | 8 | 8 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **13-/SIGEM--13PAG\_CLIENTESCLIENTES--TAREA(2)** | Generar apartado de clientes con pedidos activos. | generar aparatado donde se pueda ver los clientes con pedidos activo | diseñador gráfico y forntend | En proceso | 12 |  |  |  | 12 | 12 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **13-/SIGEM--13PAG\_CLIENTESCLIENTES--TAREA(3)** | Generar filtros para poder ver clientes con backorders | Generar apartado donde se pueda ver los clientes con pedido incompletos o por surtir | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 8 |  |  |  | 12 | 12 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **13-/SIGEM--13PAG\_CLIENTESCLIENTES--TAREA(4)** | Generar apartado para ver clientes con saldo | Como se registró a las calificaciones de los usuarios. | programador backend y diseñador | En proceso | 10 |  |  |  | 12 | 12 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **14-/SIGEM--14PAG\_PEDIDOSPEDIDOS** | **Como administrador del sistema requiero poder ver la historia de pedidos de los clientes para poder evaluar las compras generales de cada cliente.** | | | | | | | | | | **4** | **24** |
| **14-/SIGEM--14PAG\_PEDIDOSPEDIDOS--TAREA(1)** | Apartado de clientes históricos compras | Generar apartado de clientes con histórico de compras | programador backend y diseñador | En proceso | 4 |  |  |  | 6 | 6 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **14-/SIGEM--14PAG\_PEDIDOSPEDIDOS--TAREA(2)** | Apartado de clientes históricos sku | Generar históricos de clientes con detalles de sku's | programador backend y diseñador | En proceso | 4 |  |  |  | 6 | 6 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **14-/SIGEM--14PAG\_PEDIDOSPEDIDOS--TAREA(3)** | Apartado de clientes historicos dinero | Generar historicos de clientes con detalles de dineros | programador backend y diseñador | En proceso | 8 |  |  |  | 12 | 12 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **15-/SIGEM--15PAG\_USUARIOSUSUARIOS** | **Como usuario del sistema requiero poder dar de alta y baja a usuarios en el sistema, para poder generar control de accesos al mismo** | | | | | | | | | | **3** | **6** |
| **15-/SIGEM--15PAG\_USUARIOSUSUARIOS--TAREA(1)** | Al tas de usuarios | como administrador de sistema requiero poder generar altas de los usuarios | programador backend y diseñador | En proceso | 6 |  |  | 6 |  | 6 | **TAREAS EN DESARROLLO** |  |
| **16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR\_PEDIDO** | **Como usuario del sistema requiero poder modificar un pedido de un cliente** | | | | | | | | | | **4** | **22** |
| **16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR\_PEDIDO--TAREA(3)** | MODIFICAR PEDIDO | Como usuario del sistema requiero poder modificar un pedido de un cliente | programador backend y diseñador | En proceso | 8 |  |  |  | 10 | 10 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR\_PEDIDO--TAREA(4)** | AUTORIZAR PEDIDO | Como administrador de sistema requiero poder autorizar un pedido de un cliente | programados backend | En proceso | 4 |  |  |  | 12 | 12 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **17-/SIGEM--17AJUSTES\_2MODIFICAR\_CLIENTES** | **Como usuario del sistema requiero poder dar de alta clientes o modificar datos.** | | | | | | | | | | **4** | **24** |
| **17-/SIGEM--17AJUSTES\_2MODIFICAR\_CLIENTES--TAREA(1)** | ALTAS CLIENTES | Generar altas de clientes | programador forntend y diseñador | En proceso | 12 |  |  |  | 12 | 12 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **17-/SIGEM--17AJUSTES\_2MODIFICAR\_CLIENTES--TAREA(2)** | MODIFICACIONES CLIENTES | modificar datos generales de clientes | programador forntend y diseñador | En proceso | 12 |  |  |  | 12 | 12 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **18-/SIGEM--18AJUSTES\_3MODIFICAR\_INVENTARIO** | **Como usuario del sistema requiero poder hacer sugerencias de ajuste a mi inventario.** | | | | | | | | | | **4** | **48** |
| **18-/SIGEM--18AJUSTES\_3MODIFICAR\_INVENTARIO--TAREA(1)** | AJUSTES DE INVENTARIO | ver inventarios general y por almacén | programador forntend y diseñador | En proceso | 16 |  |  |  | 16 | 16 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **18-/SIGEM--18AJUSTES\_3MODIFICAR\_INVENTARIO--TAREA(2)** | AJUSTES DE DESCRIPCIÓN DE SKU | Ajustes de inventarios | programador forntend y diseñador | En proceso | 16 |  |  |  | 16 | 16 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **18-/SIGEM--18AJUSTES\_3MODIFICAR\_INVENTARIO--TAREA(3)** | AJUSTES DE DATOS GENERALES | ajustes de datos de inventarios | programador forntend y diseñador | En proceso | 4 |  |  |  | 16 | 16 | **BACKLOG AUTORIZADO** |  |
| **19-/SIGEM--19RESOLUCIONRESPONSIVE** | **Como usuario del sistema requiero poder ver el sistema en mi dispositivo portátil.** | | | | | | | | | | **3** | **4** |
| **19-/SIGEM--19RESOLUCIONRESPONSIVE--TAREA(1)** | RESPONSIVE DESIGNÓ | Generar visualización de modo de tableta y teléfonos de paginas | programador forntend y diseñador | En proceso | 4 |  |  | 4 |  | 4 | **TAREAS EN DESARROLLO** |  |
| **20-/SIGEM--20MENUMENU** | **Como usuario de sistema requiero poder tener un menú desplegable para poder ver con detalle los datos.** | | | | | | | | | | **2** | **28** |
| **20-/SIGEM--20MENUMENU--TAREA(1)** | MENÚ TIPO HAMBURGUESA | definir el tipo de menú que se estará empleando | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 |  | 10 |  |  | 10 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **20-/SIGEM--20MENUMENU--TAREA(2)** | MENÚ RESPONSIVE | Generar modo responsive de menú | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 |  | 10 |  |  | 10 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **20-/SIGEM--20MENUMENU--TAREA(3)** | MENÚ OCULTOS | generar que el menú se oculte | programador forntend y diseñador | En proceso | 8 |  | 8 |  |  | 8 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS\_DETALLE** | **Como usuario del sistema requiero poder ver a detalle cada pedido para poder ver si se puede facturar** | | | | | | | | | | **3** | **30** |
| **21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS\_DETALLE--TAREA(1)** | ACEPTAR PEDIDOS | Generará que el pedido se acepte | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 |  |  | 10 |  | 10 | **TAREAS EN DESARROLLO** |  |
| **21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS\_DETALLE--TAREA(2)** | MODIFICAR PEDIDOS | Generar apartado donde se pueda modificar los pedidos | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 |  |  | 10 |  | 10 | **TAREAS EN DESARROLLO** |  |
| **21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS\_DETALLE--TAREA(3)** | DETALLE DE PEDIDOS | generar apartado donde se pueda ver detalle de pedidos | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 |  |  | 10 |  | 10 | **TAREAS EN DESARROLLO** |  |
| **22-/SIGEM--22LOGOLOGO** | **Como usuario del sistema requiero poder ver el logo de la empresa en que estoy trabajando.** | | | | | | | | | | **1** | **30** |
| **22-/SIGEM--22LOGOLOGO--TAREA(1)** | LOGO DE LA EMPRESA | Ver logos de la empresa | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 | 10 |  |  |  | 10 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **22-/SIGEM--22LOGOLOGO--TAREA(2)** | CAMBIAR DE EMPRESA | Ver menú orara cambiar de empresa | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 | 10 |  |  |  | 10 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |
| **22-/SIGEM--22LOGOLOGO--TAREA(3)** | TENER NOMBRE DE LA EMPRESA ACTUAL | Nombre de la empresa actual. | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 | 10 |  |  |  | 10 | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** |  |

Graficas.

Burndown Chart

En esta grafica se presentan el total de los puntos del todas las hitorias de usurio asi como las fechas de reuniones, ya que ne cada reunion se modifica esta grafica para poder ver el avance general en cuanto a los history points.

Control de Sprint

En esta grafica medimo los sprints generales como es que vamos en el avance muy general de cada sprint que esta medido por semana en total son 4 srint los que dura el proyecto donde hasta el dia de hoy tenemos 22 hostorias de usuarios.

Control de Sprint ACUMULADO.

En esta grafica medimos el acumuldado de las histori ponits por sprint, es decir … el sprint 1 VALE 104 history ponits, el sprint 2 vale 256, el sprint 3 vale 206, el sprint 4 vale 560, pero como la grafica es de acumulados ..se van sumando los valores anteriores de los histoy points. Como se muestra en la grafica


Control de Sprint por su valor y % de relevancia.

En esta grafica medimo el valor de cada sprint por senmana respecto a los history points asignados, como vemos el sprint mas pesado el el ultimo ya que tiene mas peso en funcionalidades generales y estructura de4 trabajo en general. Por tal motivo al cierre se biene mas importancia en el 4 sprint, obvio que se medira por cada historia de usurios para poder ir avanzando. Solo como dato de referencia el ultimo sprint vale el 50% del proyecto, ya que tiene el mayor numero de funcinalidades en detalle no tanto en cantidad ya que en general entre mas avanzamos en el proyecto las hotorias de usuarios son menores que lo veremos en la siguente grafica de historias de usuarios.

Historias de usuario.

En esta grafica medimos el avacne por cada historia de usuario para poder ver en cual estamos con areas de oportunidad asi como las que ya se generaron de forma completa o parcial para poder avancear mas en los sprints y asi ir midiendo como vamos avanzando en cada historia de usuario hasta el final .

Proyecto

****

**Esta es una captura de pantalla de cómo es que va quedando el desarrollo del proyecto en general, para poder ir avanzando de forma mas eficiente se va midiendo los avances al final de cada junta daily…**

**REPORTE DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIGEM (SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL )** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ID DE CAMBIO** | **Identificador (ID) de la Historia** | **Enunciado de la Historia** | **Alias** | **Estado** | **Dimensión / Esfuerzo** | **SEM** | **Interacción  (Sprint)** | **MODIFICACIÓN REALIZADA** | **FECHA DE MODIFICACIÓN** | **SE MODIFICAN TAREAS?** | **RESPONSABLE DEL  CAMBIO** | **ROL DEL  RESPONSABLE** | **MOTIVO DEL CAMBIO** | **COMENTARIOS ADICIONALES** |
| **1-SIGEN/44321** | SGESTION1 | Como cliente Puedo ingresar la información de los pedios  Para poder llevar un control de ellos | DATOS | **BACKLOG AUTORIZADO** | **10** | 1 | **1--SPRINT- SEM-#** | Se modifica el sprint, dimensión de esfuerzo, historia del enunciado así como las tareas del mismo | 05/05/2021 | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **SCRUM MASTER** | Se precisan los cambios debido a que esta iteración no era lo bastante clara como para poder ejecutarlo como se especificaba tanto en su enunciado como en las tareas en general se divide en varias iteraciones | Se ajusta para poder hacer un mejor acalde de tareas y desarrollo de los Sprints |
| **2-SIGEN/44321** | SGESTION2 | Puedo seleccionar que usuario está trabajando cada pedido Para la organización del trabajo | USUARIOS | **BACKLOG AUTORIZADO** | **2** | 2 | **2--SPRINT- SEM-#** | Se modifica el sprint, dimensión de esfuerzo, historia del enunciado así como las tareas del mismo | 05/05/2021 | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **SCRUM MASTER** | Se precisan los cambios debido a que esta iteración no era lo bastante clara como para poder ejecutarlo como se especificaba tanto en su enunciado como en las tareas en general se divide en varias iteraciones | SE MODIFICA DE FORMA GENERAL ESTA ITERACIÓN |
| **3-SIGEN/44321** | SGESTION3 | Como cliente Puedo colocar la fecha en que ingreso el pedido Para no retrasar la entrega de los pedios | CALENDARIO | **BACKLOG AUTORIZADO** | **2** | 3 | **3--SPRINT- SEM-#** | Se modifica el sprint, dimensión de esfuerzo, historia del enunciado así como las tareas del mismo | 05/05/2021 | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **SCRUM MASTER** | Se precisan los cambios debido a que esta iteración no era lo bastante clara como para poder ejecutarlo como se especificaba tanto en su enunciado como en las tareas en general se divide en varias iteraciones | SE MODIFICA DE FORMA GENERAL ESTA ITERACIÓN |
| **4-SIGEN/44321** | 2 | Como cliente Puedo poner diferentes estatus en los pedidos para saber en qué estatus esta cada uno Para mantener un control y para fines informativos | ETIQUETAS | **BACKLOG AUTORIZADO** | **2** | 4 | **4--SPRINT- SEM-#** | Se modifica el sprint, dimensión de esfuerzo, historia del enunciado así como las tareas del mismo | 05/05/2021 | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **SCRUM MASTER** | Se precisan los cambios debido a que esta iteración no era lo bastante clara como para poder ejecutarlo como se especificaba tanto en su enunciado como en las tareas en general se divide en varias iteraciones | Se ajusta para poder hacer un mejor acalde de tareas y desarrollo de los Sprints |
| **5-SIGEN/44323** | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS | Como usuario Puedo ingresar la información de los pedios  Para poder llevar un control de ellos | DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **10** | 1 | **1--SPRINT- SEM-#** | Se agrega sprint y tareas para redimensionar el trabajo | 07/05/2021 | **SI** | **Iba Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **6-SIGEN/44323** | 2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS | Como administrador requiero poder ver los USUARIOS dados de alta | USUARIOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **16** | 1 | **1--SPRINT- SEM-#** | Se agrega nueva iteración para poder desarrollar nuevos elementos y dividir las tareas que se asignen | 07/05/2021 | **SI** | **Iba Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **7-SIGEN/44326** | 3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS NUEVOS | Como administrador requiero poder dar de lata usuarios nuevos | USUARIOS NUEVOS | **TAREAS A FUTURO** | **6** | 3 | **3--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 10/05/2021 | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **PRODUCT OWNER** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **8-SIGEN/44326** | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS BAJA | Como administrador requiero poder dar de baja usuarios | USUARIOS BAJA | **TAREAS A FUTURO** | **6** | 3 | **3--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 10/05/2021 | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **PRODUCT OWNER** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **9-SIGEN/44323** | 5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO DATOS | Como administrador requiero poder ver fotografía y datos generales de cada usuario. | USUARIO DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **10** | 1 | **1--SPRINT- SEM-#** | Se agrega una nueva iteración para poder genera nuevos elementos y actividades, se dividen las tareas que se tiene para poder generar y agregar tiempos | 07/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **10-SIGEN/** | 6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES | Como usuarios del sistema requiero poder tener opciones de exportar documentos a pdf, excel, etc. | OPCIONES | **TAREAS A FUTURO** | **68** | 3 | **3--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración |  | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **11-SIGEN/44326** | 7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES MENÚ | Como usuarios del sistema requiero poder tener un menú que no entorpezca la visibilidad de la pantalla. | OPCIONES MENÚ | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **26** | 2 | **2--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración para poder darle movilidad al menú, se generar que tenga movilidad, en esta iteración se agrega tareas nuevas | 10/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **12-SIGEN/44326** | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS\_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver de forma rápida el total de los pedidos pendientes | PEDIDOS DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **68** | 2 | **2--SPRINT- SEM-#** | Se agregan nuevos elementos para poder generar vista rápidas de los elementos que se tiene como culturas, se visualiza que tenga una vista previa de los que se tiene como pendientes en la página principal | 10/05/2021 | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **PRODUCT OWNER** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **13-SIGEN/44328** | 9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES\_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver el total de clientes con pedido activo | CLIENTES DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **42** | 2 | **2--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 12/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **14-SIGEN/44328** | 10-/SIGEM--10PAGINA\_SKUSKUS\_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver el total de SKU'S solicitados en el total de los pedidos. | SKUS\_DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **26** | 2 | **2--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 12/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **15-SIGEN/44330** | 11-/SIGEM--11PAGINA\_CASHCASH\_DATOS | Como administrador del sistema requiero poder ver el total de dinero amortizado en pedidos para evaluar inversión y forecast | CASH\_DATOS | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **26** | 2 | **2--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 14/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **16-SIGEN/44328** | 12-/SIGEM--12PAG\_INVENTARIOINVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder ver el inventario y existencia del Stock de sku's | INVENTARIO | **TAREAS A FUTURO** | **26** | 4 | **4--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 12/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **17-SIGEN/44328** | 13-/SIGEM--13PAG\_CLIENTESCLIENTES | Como administrador del sistema requiero poder ver el total de los clientes que tengo edades de alta para poder evaluar el estatus del mismo, así como su cartera vencida | CLIENTES | **TAREAS A FUTURO** | **26** | 4 | **4--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 12/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **18-SIGEN/44328** | 14-/SIGEM--14PAG\_PEDIDOSPEDIDOS | Como administrador del sistema requiero poder ver la historia de pedidos de los clientes para poder evaluar las compras generales de cada cliente. | PEDIDOS | **TAREAS A FUTURO** | **178** | 4 | **4--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 12/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **19-SIGEN/44326** | 15-/SIGEM--15PAG\_USUARIOSUSUARIOS | Como usuario del sistema requiero poder dar de alta y baja a usuarios en el sistema, para poder generar control de accesos al mismo | USUARIOS | **TAREAS A FUTURO** | **16** | 3 | **3--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 10/05/2021 | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **PRODUCT OWNER** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **20-SIGEN/44328** | 16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR\_PEDIDO | Como usuario del sistema requiero poder modificar un pedido de un cliente | MODIFICAR PEDIDO | **TAREAS A FUTURO** | **178** | 4 | **4--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 12/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **21-SIGEN/44328** | 17-/SIGEM--17AJUSTES\_2MODIFICAR\_CLIENTES | Como usuario del sistema requiero poder dar de alta clientes o modificar datos. | MODIFICAR CLIENTES | **TAREAS A FUTURO** | **42** | 4 | **4--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 12/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **22-SIGEN/44328** | 18-/SIGEM--18AJUSTES\_3MODIFICAR\_INVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder hacer sugerencias de ajuste a mi inventario. | MODIFICAR INVENTARIO | **TAREAS A FUTURO** | **110** | 4 | **4--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 12/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **23-SIGEN/44326** | 19-/SIGEM--19RESOLUCIONRESPONSIVE | Como usuario del sistema requiero poder ver el sistema en mi dispositivo portátil  . | RESPONSIVE | **TAREAS A FUTURO** | **68** | 3 | **3--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva | 10/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **24-SIGEN/44326** | 20-/SIGEM--20MENUMENU | Como usuario de sistema requiero poder tener un menú desplegable para poder ver con detalle los datos. | MENÚ | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **68** | 2 | **2--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 10/05/2021 | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **PRODUCT OWNER** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **25-SIGEN/44326** | 21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS\_DETALLE | Como usuario del sistema requiero poder ver a detalle cada pedido para poder ver si se puede facturar | PEDIDOS DETALLE | **TAREAS A FUTURO** | **42** | 3 | **3--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración | 10/05/2021 | **SI** | **Iván Dalí García Torres.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |
| **26-SIGEN/44326** | 22-/SIGEM--22LOGOLOGO | Como usuario del sistema requiero poder ver el logo de la empresa en que estoy trabajando. | LOGO | **HECHO Y EN PRODUCCIÓN** | **68** | 1 | **1--SPRINT- SEM-#** | Se genera nueva iteración para poder dividir el trabajo de página principal y así poder hacer el trabajo mejor | 10/05/2021 | **SI** | **María Alejandra Palacios Robles.** | **DEVELOPMENT TEAM** | Se agrega nueva iteración o historia de usuario y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y más especificas |  |

El reporte de cambios de iteraciones se mantiene tal cual se planifico desde la ultima revision, se pretende generar cambios hasta el ultimo sprint para poder hacer los cambios no tanto de estructura sino de funcionalidades para mejorar la UX/UI de los usuarios.

**Link a GitHub**

[**https://github.com/IVAN-DALI-GARCIA/Dashboard-proyectos-I.git**](https://github.com/IVAN-DALI-GARCIA/Dashboard-proyectos-I.git)

**Link a Trello**

[**https://trello.com/b/uTra1VBm/sistema-de-gestion**](https://trello.com/b/uTra1VBm/sistema-de-gestion)

**REFERENCIAS.**

1.- Julio Roche DERECHOS RESERVADOS DE LA PAGINA . (11/2018). Scrum: roles y responsabilidades. 01/05/2021, de DELOITE.COM Sitio web: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/roles-y-responsabilidades-scrum.html

2.- Giuseppe Caltabiano . (Ago 21, 19 | 5 min read ). Qué son los stakeholders, qué tipos existen y de qué manera impactan a una empresa. 01/05/2021, de ROCKCONTENT.BLOG Sitio web: https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-stakeholder/

3.- DERECHOS RESERVADOS DE LA PAGINA. (05/2016). ¿Qué es el Daily Scrum Meeting?. 01/05/2021, de PROGRAMACION Y MAS .COM PYM.COM Sitio web: https://programacionymas.com/blog/daily-scrum-meeting

4.-DERECHOS RESERVADOS DE AUTOR. (05/2016). Daily Scrum ¿Qué es? 01/05/2021, de TODO AGIL.COM Sitio web: https://youssefoufaska.com/daily-scrum/